**25.03.2019 г. №48**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2019 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №141, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 15 мая 2014 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Каменского муниципального образования и их формирования и реализации», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №141, за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Глава Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 25.03.2019 г. №48

**Отчет о реализации муниципальной программы «развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2017-2019 годы» за 2018 год**

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс. руб.) |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Администрация Каменского муниципального образования | 2018 г. | 2254,5 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1.  | Э/энергия уличного освещения | тыс. руб. | 146,7 | 24,9 | -121,8 | 16,97 |
| 2. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1768,6 | 388,4 | -1380,2 | 21,96 |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения | тыс. руб. | 70,0 | 70,0 | 0 | 100 |
| 4. | Услуги специализированной техники | тыс. руб. | 98,6 | 20,9 | 77,7 | 21,2 |
| 5. | Формирование межевых планов | тыс. руб. | 98,7 | 98,7 | 0 | 100 |
| 6. | Приобретение дорожных знаков | тыс. руб. | 38,4 | 14,9 | 23,5 | 38,8 |
| 7. | Приобретение материалов для уличного освещения | тыс. руб. | 33,5 | 24,3 | 9,2 | 72,54 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановое значение | фактическое значение | отклонениетыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Э/энергия уличного освещения | МБ | 146,7 | 24,9 | -121,8 | 16,97 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ | 1768,6 | 388,4 | -1380,2 | 21,96 |
| Разработка проекта организации дорожного движения | МБ | 70,0 | 70,0 | 0 | 100 |
| Услуги специализированной техники | МБ | 98,6 | 20,9 | -77,7 | 21,2 |
| Формирование межевых планов | МБ | 98,7 | 98,7 | 0 | 100 |
| Приобретение дорожных знаков | МБ | 38,4 | 14,9 | -23,5 | 38,8 |
| Приобретение материалов для уличного освещения | МБ | 33,5 | 24,3 | -9,2 | 72,54 |
|  | ИТОГО |  | 2254,5 | 642,1 | -1612,4 | 28,48 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Э/энергия уличного освещения | В течение года | МБ | 146,7 | 24,9 | 24,9 | 16,97 | Администрация Каменского муниципального образования |
| 2. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | В течение года | МБ | 1768,6 | 388,4 | 388,4 | 21,96 |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения | В течение года | МБ | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100 |
| 4. | Услуги специализированной техники | В течение года | МБ | 98,6 | 20,9 | 20,9 | 21,2 |
| 5. | Формирование межевых планов | В течение года | МБ | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 100 |
| 6. | Приобретение дорожных знаков | В течение года | МБ | 38,4 | 14,9 | 14,9 | 38,8 |
| 7. | Приобретение материалов для уличного освещения | В течение года | МБ | 33,5 | 24,3 | 24,3 | 72,54 |
| Итого:в том числе |  |  | 2254,5 | 642,1 | 642,1 | 28,48 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2254,5 | 642,1 | 642,1 | 28,48 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Доклад о реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Э/энергия уличного освещения | 146,7 | 24,9 | 24,9 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1768,6 | 388,4 | 388,4 |
| Разработка проекта организации дорожного движения | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Услуги специализированной техники | 98,6 | 20,9 | 20,9 |
| Формирование межевых планов | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Приобретение дорожных знаков | 38,4 | 14,9 | 14,9 |
| Приобретение материалов для уличного освещения | 33,5 | 24,3 | 24,3 |
|  | Итого: | 2254,5 | 642,1 | 642,1 |