**25.03.2019 г. №49**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2019 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №142, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 15 мая 2014 года №29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Каменского муниципального образования и их формирования и реализации», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.12.2016 №142, за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Глава Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 25.03.2019 г. №49

**Отчет о реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каменского муниципального образования на 2017-2019 годы» за 2018 год**

ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Каменского муниципального образования | 2018 г. | 92,9 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1.  | Э/энергия трансформаторной подстанции | тыс. руб. | 92,9 | 81,9 | -11,00 | 88,16 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановое значение | фактическое значение | отклонениетыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Э/энергия трансформаторной подстанции | МБ | 92,9 | 81,9 | -11,00 | 88,16 |
|  | ИТОГО |  | 92,9 | 81,9 | -11,00 | 88,16 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Э/энергия трансформаторной подстанции | В течение года | МБ | 92,9 | 81,9 | 81,9 | 88,16 | Администрация Каменского муниципального образования |
| Итого:в том числе |  |  | 92,9 | 81,9 | 81,9 | 88,16 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 92,9 | 81,9 | 81,9 | 88,16 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Администрация Каменского муниципального образования | 2018 г. | 49,8 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1. | Проведение анализа качества питьевой воды | тыс. руб. | 16,0 | 15,9 | -0,10 | 99,38 |
| 2. | Текущий ремонт водонапорных башен | тыс. руб. | 0,5 | 0,5 | -0,00 | 100 |
| 3. | Прочие выплаты | тыс. руб. | 33,3 | 33,3 | -0,00 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановое значение | фактическое значение | отклонениетыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения качественной питьевой водой | Проведение анализа качества питьевой воды | МБ | 16,0 | 15,9 | -0,10 | 99,38 |
| Текущий ремонт водонапорных башен | МБ | 0,5 | 0,5 | -0,00 | 100 |
| Прочие выплаты | МБ | 33,3 | 33,3 | -0,00 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 49,8 | 49,7 | -0,10 | 99,8 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Проведение анализа качества питьевой воды | В течение года | МБ | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 99,38 | Администрация Каменского муниципального образования |
| 2. | Текущий ремонт водонапорных башен | В течение года | МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 3. | Прочие выплаты | В течение года | МБ | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 100 |
| Итого:в том числе |  |  | 49,8 | 49,7 | -0,10 | 99,8 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 49,8 | 49,7 | -0,10 | 99,8 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма «Содержание водонапорных башен»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Содержание водонапорных башен | Администрация Каменского муниципального образования  | 2018 г. | 841,5 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1. | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен | тыс. руб. | 288,2 | 285,9 | -2,3 | 99,2 |
| 2. | Э/энергия водонапорных башен | тыс. руб. | 461,4 | 368,4 | -93,0 | 79,84 |
| 3. | Приобретение резервных агрегатов | тыс. руб. | 91,9 | 91,9 | 0,0 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановое значение | фактическое значение | отклонениетыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание водонапорных башен | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен | МБ | 205,2 | 202,9 | -2,3 | 98,88 |
| ОБ | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 100 |
| Э/энергия водонапорных башен | МБ | 461,4 | 368,4 | -93,0 | 79,84 |
| Приобретение резервных агрегатов | МБ | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 100 |
| ОБ | 91,0 | 91,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **841,5** | **746,2** | **95,3** | **88,68** |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен | В течение года | МБ | 205,2 | 202,9 | 202,9 | 98,88 | Администрация Каменского муниципального образования |
| ОБ | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 100 |
| 2. | Э/энергия водонапорных башен | В течение года | МБ | 461,4 | 368,4 | 368,4 | 79,84 |
| 3. | Приобретение резервных агрегатов | В течение года | МБ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 |
| ОБ | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 100 |
| Итого:в том числе |  |  | 841,5 | 746,2 | 746,2 | 88,68 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 750,5 | 655,2 | 655,2 | 87,30 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 100 |  |

Подпрограмма «Организация сбора и вывоза бытовых отходов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Администрация Каменского муниципального образования  | 2018 г. | 7,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1.  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов (санитарная уборка территории сбор и вывоз мусора с территорий общего пользования во всех населенных пунктах) | тыс. руб. | 7,0 | 6,6 | 0,4 | 91,43 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановое значение | фактическое значение | отклонениетыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Организация сбора и вывоза бытовых отходов санитарная уборка территории сбор и вывоз мусора с территорий общего пользования во всех населенных пунктах) | МБ | 7,0 | 6,6 | 0,4 | 91,43 |
|  | **ИТОГО** |  | 7,0 | 6,6 | 0,4 | 91,43 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов санитарная уборка территории сбор и вывоз мусора с территорий общего пользования во всех населенных пунктах) | В течение года | МБ | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 91,43 | Администрация Каменского муниципального образования |
| Итого:в том числе |  |  | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 91,43 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 91,43 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2018 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Каменского муниципального образования | 2018 г. | 4,5 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1.  | Формирование схем расположения земельных участков | тыс. руб. | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановое значение | фактическое значение | отклонениетыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация и содержание мест захоронения | Формирование схем расположения земельных участков | МБ | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Организация и содержание мест захоронения | В течение года | МБ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования |
| Итого:в том числе |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Доклад о реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2018 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Э/энергия трансформаторной подстанции | 92,9 | 81,9 | 81,9 |
| 2. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Проведение анализа качества питьевой воды | 16,0 | 15,9 | 15,9 |
| Текущий ремонт водонапорных башен | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Прочие выплаты | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 3. | Содержание водонапорных башен | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен | 288,2 | 285,9 | 285,9 |
| Э/энергия водонапорных башен | 461,4 | 368,4 | 368,4 |
| Приобретение резервных агрегатов | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| 4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Организация сбора и вывоза бытовых отходов (санитарная уборка территории сбор и вывоз мусора с территорий общего пользования во всех населенных пунктах) | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
| 5. | Организация и содержание мест захоронения | Формирование схем расположения земельных участков | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Итого: | 995,7 | 888,9 | 888,9 |