**20.03.2020 г. №26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2019 году программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №101, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 29 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Каменского муниципального образования», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №101, за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского сельского поселения и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования в сети Интернет.

Глава Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение

к постановлению администрации

Каменского муниципального образования

от 20.03.2020 г. №26

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы» за 2019 год**

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс. руб.) |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Администрация Каменского муниципального образования | 2019 г. | 2 968,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1. | Э/энергия уличного освещения | тыс. руб. | 38,9 | 25,7 | -13,20 | 66,07 |
| 2. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 2 032,2 | 731,0 | 1301,2 | 35,97 |
| 3. | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 81,0 | 81,0 | 0 | 100,0 |
| 4. | Приобретение материалов для организации дорожного движения | тыс. руб. | 45,3 | 45,3 | 0 | 100,0 |
| 5. | Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | тыс. руб. | 770,6 | 256,56 | -514,04 | 33,29 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение тыс. руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Э/энергия уличного освещения | МБ | 38,9 | 25,7 | -13,20 | 66,07 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ | 2 032,2 | 731,0 | 1301,2 | 35,97 |
| Приобретение основных средств | МБ | 81,0 | 81,0 | 0 | 100,0 |
| Приобретение материалов для организации дорожного движения | МБ | 45,3 | 45,3 | 0 | 100,0 |
| Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | МБ | 770,6 | 256,56 | -514,04 | 33,29 |
|  | ИТОГО |  | 2968,0 | 1139,56 | -1612,4 | 38,39 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Э/энергия уличного освещения | В течение года | МБ | 38,9 | 25,7 | 25,7 | 66,07 | Администрация Каменского муниципального образования |
| 2. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | В течение года | МБ | 2 032,2 | 731,0 | 731,0 | 35,97 |
| 3. | Приобретение основных средств | В течение года | МБ | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
| 4. | Приобретение материалов для организации дорожного движения | В течение года | МБ | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 100,0 |
| 5. | Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | В течение года | МБ | 770,6 | 256,56 | 256,56 | 33,29 |
| Итого: в том числе |  |  | 2968,00 | 1139,56 | 1139,56 | 38,39 |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2968,00 | 1139,56 | 1139,56 | 38,39 |  |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс. руб.) |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Администрация Каменского муниципального образования | 2019 г. | 1,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1. | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение тыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | МБ | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| 1. | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | В течение года | МБ | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Каменского муниципального образования |
| Итого: в том числе |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет: |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Доклад о реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2019 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Э/энергия уличного освещения | 38,9 | 25,7 | 25,7 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 032,2 | 731,0 | 731,0 |
| Приобретение основных средств | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Приобретение материалов для организации дорожного движения | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | 770,6 | 256,56 | 256,56 |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 2969,0 | 1139,56 | 1139,56 |