**19.03.2021 г. №28/2**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №101, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 29 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Каменского муниципального образования», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №101, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Главы Каменского

муниципального образования

О.В.Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 19.03.2021 г. №28/2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования | 2020 г. | 3022,3 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Э/энергия уличного освещения | тыс. руб. | 48,9 | 45,6 | -3,3 | 93,25 |
|  | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 1592,6 | 531,5 | -1061,1 | 35,97 |
|  | Приобретение основных средств | тыс. руб. | 244,5 | 30,0 | -214,5 | 12,26 |
|  | Приобретение материалов для организации дорожного движения | тыс. руб. | 36,3 | 36,3 | 0 | 100,0 |
|  | Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | тыс. руб. | 1092,5 | 320,0 | -772,5 | 29,29 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. | 7,5 | 7,5 | 0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Э/энергия уличного освещения | МБ | 48,9 | 45,6 | -3,3 | 93,25 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ | 1592,6 | 531,5 | -1061,1 | 35,97 |
| Приобретение основных средств | МБ | 244,5 | 30,0 | -214,5 | 12,27 |
| Приобретение материалов для организации дорожного движения | МБ | 36,3 | 36,3 | 0 | 100,0 |
| Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | МБ | 1092,5 | 320,0 | -772,5 | 29,29 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом | МБ | 7,5 | 7,5 | 0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **3022,3** | **970,9** | **-2051,4** | **32,12** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Э/энергия уличного освещения | В течение года | МБ | 48,9 | 45,6 | 45,6 | 93,25 | Администрация Каменского муниципального образования |
| 2. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | В течение года | МБ | 1592,6 | 531,5 | 531,5 | 33,34 |
| 3. | Приобретение основных средств | В течение года | МБ | 244,5 | 30,0 | 30,0 | 12,27 |
| 4. | Приобретение материалов для организации дорожного движения | В течение года | МБ | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 100 |
| 5. | Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | В течение года | МБ | 1092,5 | 320,0 | 320,0 | **29,29** |
| 6. | Арендная плата за пользование имуществом | В течение года | МБ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | **100** |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **3022,3** | **970,9** | **970,9** | **32,12** |  |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **3022,3** | **970,9** | **970,9** | **32,12** |  |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ПОДПРОГРАММА 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за  2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования | 2020 г. | 1,0 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
|  | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение  тыс.  руб., -/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | МБ | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **1,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| 1. | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | В течение года | МБ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Администрация Каменского муниципального образования |
| **Итого:**  **в том числе** | |  |  | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет:** | |  |  | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет:** | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Наименование  целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. | | |
| 2020 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования | Э/энергия уличного освещения | 48,9 | 45,6 | 45,6 |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1592,6 | 531,5 | 531,5 |
| Приобретение основных средств | 244,5 | 30,0 | 30,0 |
| Приобретение материалов для организации дорожного движения | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| Прочие работы и услуги для организации дорожного движения | 1092,5 | 320,0 | 320,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Приобретение плакатов, брошюр, листовок | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | **Итого:** | | **3023,3** | **971,9** | **971,9** |