УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУК Каменского

муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шильникова Т.В.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МКУК КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ

2022 год

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУК Каменского муниципального образования на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное казенное учреждение культуры Каменского муниципального образования |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 Основание для разработки программы «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Полное наименование исполнителя программы | Муниципальное казенное учреждение культуры Каменского муниципального образования |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное казенное учреждение культуры Каменского муниципального образования |
| Цели программы | - Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.  - Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг.  - Поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. |
| Задачи программы | - Провести энергосберегающие мероприятия;  - Оптимизировать потребление электрической энергии. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении:  - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч);  - оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, 100 % от общего числа зданий. |
| Сроки реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Всего за счет средств бюджета Каменского муниципального образования 1225,1 тыс. руб., в т.ч.  2022 год – 820,9 тыс. руб.;  2023 год – 204,2 тыс. руб.;  2024 год – 200,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий. |

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУК Каменского муниципального образования на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тыс кВт ч/кв. м | 380,6 | 380,6 | 367,6 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУК Каменского муниципального образования на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. | | | | | 2023 г. | | | | | 2024 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Проведение бесед, инструктажей с сотрудниками МКУК на тему реализации мероприятий по экономии энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  | Без затрат |  | 3 | Гкал | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов. (Приобретение и замена электрических ламп на энергосберегающие, утепление окон, утепление дверей) |  |  |  |  |  | Вне бюджетные средства | 12,0  8,0  106,6 | 3  2  5 | Гкал | 20,0  13,2  33,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | |  | X | X |  | X | 126,6 | X | X | 86,2 | X |  | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | | |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |
| Всего по мероприятиям | | |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |

**Пояснительная записка**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: МКУК Каменского муниципального образования

Адрес учреждения: 665113, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Каменка, ул. Садовая, 51В.

2. Наличие в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах):

- сельский дом культуры села Каменка, улица Садовая 51 В, находится в оперативном управлении администрации Каменского муниципального образования, правообладатель – Муниципальное казенное учреждение культуры;

- общая площадь здания составляет 384,3 кв.м.,

- отапливаемая площадь здания составляет 384,3 кв.м.,

- сельский дом культуры участка Куряты, улица Мира 25 Б, находится в оперативном управлении администрации Каменского муниципального образования, правообладатель – Муниципальное казенное учреждение культуры;

- общая площадь здания составляет 254,3 кв.м.,

- отапливаемая площадь здания составляет 254,3 кв.м.,

- сельский клуб деревни Мара, улица Московская 1 В находится в муниципальной собственности, балансодержатель – Администрация Каменского муниципального образования;

- общая площадь здания составляет 407,2 кв.м.,

- отапливаемая площадь здания составляет 407,2 кв.м.,

- сельский клуб деревни Новое Село, улица Шевченко 15 А, находится в оперативном управлении администрации Каменского муниципального образования, правообладатель – Муниципальное казенное учреждение культуры;

- общая площадь здания составляет 70,0 кв.м.,

- отапливаемая площадь здания составляет 70,0 кв.м.

Всего общая площадь – 1115,8 кв.м;

Всего отапливаемой площади зданий составляет 1115,8 кв.м.

3. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Вид ресурса | Марка ПУ | Количество, шт. | Дата установки | Срок проверки, замены |
| Электрическая энергия | Тип Меркурий N 19444198 230 АМ-02  Тип Меркурий N 15538971 230 АМ-02  Тип Меркурий N 31373205 231 АМ-02  Тип Меркурий N 36781872 230 АМ-02 | 2  1  1 | 2014  2017  2019 | 2022  2022  2022 |
| Тепловая энергия | Конвектор Straus ND20-07J  Конвектор Ballu Solo Turbo  Конвектор Ballu Camino Eco  Конвектор Willmark CH-2272W  Конвектор Straus ND20-07J | **2**  **3**  **1**  **4**  **4** | 2021  2021  2021  2020  2020 | 2022  2022  2022  2022  2022 |

3. Структура энергопотребления

Учреждение снабжается электроэнергией.

Данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое потребление за 2021 год | В денежном выражении, тыс. руб. |
| 1 | Объем потребления электрической энергии | кВт.ч | 175641 | 730,5 |

Приложение 1 к программе энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

МКУК Каменского муниципального

образования на 2022-2024 годы

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ НЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│ КОДЫ │

├───────────────┤

на 1 января 20\_\_ г. Дата │ │

├───────────────┤

│ │

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ └───────────────┘

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2 к программе энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

МКУК Каменского муниципального

образования на 2022-2024 годы

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

┌───────────────┐

│ КОДЫ │

├───────────────┤

на 1 января 20\_\_ г. Дата │ │

├───────────────┤

│ │

Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ └───────────────┘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| план | факт | отклонение |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.