**19.03.2021 г. №27/1**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2020 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №102, руководствуясь постановлением администрации Каменского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 29 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Каменского муниципального образования», Уставом Каменского муниципального образования, администрация Каменского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Каменского муниципального образования от 29.10.2019 года №102, за 2020 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Вестнике Каменского муниципального образования и размещению на официальном сайте Каменского муниципального образования www.kamenka-mo.ru.

Глава Каменского

муниципального образования

О.В. Кустодеева

Приложение к постановлению администрации Каменского

муниципального образования

от 19.03.2021 г. №27/1

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД**

**ПОДПРОГРАММА «Обеспечение населения Каменского муниципального образования питьевой водой на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Обеспечение населения Каменского муниципального образования питьевой водой на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования | 2020 г. | 631,2 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Поставка электрической энергииСодержание и текущий ремонт водонапорных башен, Приобретение материалов для текущего ремонта водонапорных башен | тыс. руб. | 631,2 | 498,45 | -132,75 | 79 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение населения Каменского муниципального образования питьевой водой на 2019-2022 годы | Поставка электрической энергииСодержание и текущий ремонт водонапорных башен, Приобретение материалов для текущего ремонта водонапорных башен | МБ | 471,73 | 338,98 | 132,75 | 72 |
| ОБ | 159,47 | 159,47 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Поставка электрической энергииСодержание и текущий ремонт водонапорных башен, Приобретение материалов для текущего ремонта водонапорных башен | В течение года | МБ | 471,73 | 338,98 | 338,98 | 72 | Администрация Каменского муниципального образования |
| В течение года | ОБ | 159,47 | 159,47 | 159,47 | 100 |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 631,2 | 498,45 | **498,45** | **79** |
| **Местный бюджет:** |  |  | 471,73 | 338,98 | 338,98 | **72** |
| **Областной бюджет:** |  |  | 159,47 | 159,47 | 159,47 | **100** |

**ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном образовании на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования | 2020 г. | 32,8 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Прочие услуги | тыс. руб. | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы | Прочие услуги | МБ | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **32,8** | **32,8** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Прочие услуги | В течение года | МБ | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | **32,8** | **32,8** | **32,8** | **100** |
| **Местный бюджет:** |  |  | **32,8** | **32,8** | **32,8** | **100** |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**ПОДПРОГРАММА «Содержание водонапорных башен в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 год »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Содержание водонапорных башен | Администрация Каменского муниципального образования  | 2020 г. | 334,3 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, приобретение оборудования, материалов, прочие работы, услуги. | тыс. руб. | 334,3 | 154,3 | -180 | 46 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание водонапорных башен | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, приобретение оборудования, материалов, прочие работы, услуги. | МБ | 334,3 | 154,3 | -180 | 46 |
|  | **ИТОГО** |  | 334,3 | 154,3 | -180 | 46 |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, приобретение оборудования, материалов, прочие работы, услуги. | В течение года | МБ | 334,3 | 154,3 | 154,3 | 46 | Администрация Каменского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 334,3 | 154,3 | 154,3 | 46 |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | 334,3 | 154,3 | 154,3 | 46 |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В КАМЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2020 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Администрация Каменского муниципального образования  | 2020 г. | 900,7 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | тыс. руб. | 900,7 | 900,7 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | МБ | 158,7 | 158,7 | 0,0 | 100 |
| ОБ | 742,0 | 742,0 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | 900,7 | 900,7 | 0,0 | 100 |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов  | В течение года | МБ | 900,7 | 900,7 | 900,7 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 900,7 | 900,7 | 900,7 | 100 |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | 158,7 | 158,7 | **158,7** | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | 742,0 | 742,0 | 742,0 | **100** |  |

**ПОДПРОГРАММА «Благоустройство Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Благоустройство Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования  | 2020 г. | 69,7 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Оборудование детских, спортивных площадок, приобретение строительных материалов и прочих работ и услуг | тыс. руб. | 342,4 | 342,4 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Оборудование детских, спортивных площадок, приобретение строительных материалов и прочих работ и услуг | МБ | 342,4 | 342,4 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **342,4** | **342,4** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Оборудование детских, спортивных площадок, приобретение строительных материалов и прочих работ и услуг | В течение года | МБ | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования |
| ОБ | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 100 |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 342,4 | 342,4 | 342,4 | **100** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | 103,6 | 103,6 | 103,6 | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **238,8** | **238,8** | **238,8** | **100** |  |

**ПОДПРОГРАММА «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Администрация Каменского муниципального образования  | 2020 г. | 0,8 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Взносы специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  | тыс. руб. | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Взносы специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  | МБ | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **0,8** | **0,8** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Взносы специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  | В течение года | МБ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | **100** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ПОДПРОГРАММА «Содержание мест захоронения в Каменском муниципальном образовании на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за 2019 г. (тыс.руб.) |
| 1 | Содержание мест захоронения | Администрация Каменского муниципального образования  | 2020 г. | 69,7 |

**Оценка степени достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
|  | Содержание мест захоронения | тыс. руб. | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 100 |

**Оценка расходов, направленных на достижение показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| плановоезначение | фактическоезначение | отклонениетыс. руб.,-/+ | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения | МБ | 69,7 | 69,7 | 0,0 | 100 |
|  | **ИТОГО** |  | **69,7** | **69,7** | **0,0** | **100** |

**Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| 1. | Организация и содержание мест захоронения | В течение года | МБ | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 100 | Администрация Каменского муниципального образования |
| **Итого:****в том числе** |  |  | 69,7 | 69,7 | 69,7 | **100** |  |
| **Местный бюджет:** |  |  | 69,7 | 69,7 | 69,7 | **100** |  |
| **Областной бюджет:** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Наименование целевого показателя | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2019 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Прочие услуги | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 2. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Поставка электрической энергииСодержание и текущий ремонт водонапорных башен, Приобретение материалов для текущего ремонта водонапорных башен | 631,2 | 498,45 | 498,45 |
| 3. | Содержание водонапорных башен | Текущий ремонт и содержание водонапорных башен, приобретение оборудования, материалов, прочие работы, услуги. | 334,3 | 154,3 | 154,3 |
| 4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | Организация сбора и вывоза бытовых отходов  | 900,7 | 900,7 | 900,7 |
| 5. | Организация и содержание мест захоронения | Содержание мест захоронения | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 6 | Благоустройство Каменского муниципального образования на 2019-2022 годы | Оборудование детских, спортивных площадок, приобретение строительных материалов и прочих работ и услуг | 342,4 | 342,4 | 342,4 |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Каменского муниципального образования на 2019-2021 годы | Взносы специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | **Итого:** | **2311,9** | **1999,15** | **1999,15** |