**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы» за 2021 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО |  |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | В течение периода организованы следующие мероприятия:  - зимнее содержание автомобильных дорог; - текущий ремонт автомобильных дорог: д. Новое село, ул. Береговая, д. Новое село мостовое сооружение через р. Большой Курят; уч. Куряты 1-Железнодорожная;  - проведена техническая инвентаризация автомобильных дорог;  - оплата э/энергии уличного освещения;  - арендная плата размещения светильников. |

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети |  |
| Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО | В течение периода организованы следующие мероприятия:  Приобретение листовок «Правила безопасности дорожного движения» для проведения акции. |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***3313,2*** | ***2095,5*** | ***63,2%*** |  |
| Задача 1. Увеличение протяженности, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО | 3313,2 | 2095,5 | 63,2% |  |
| Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | 3223,2 | 2095,5 | 65% | Резерв для капитального ремонта автомобильных дорог |
| Проектно-сметная документация | 90,0 | 0,0 | 0% |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 3313,2 | 2095,5 | 63,2% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 3313,2 | 2095,5 | 63,2% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском муниципальном образовании на 2019 -2023 годы»*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети | 1,0 | 1,0 | 100% |  |
| Содержание автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО | 1,0 | 1,0 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по Программе | 3314,2 | 2096,5 | 63,2% |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | | | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | | | | | |
| 1. Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | км. | 8,2 | 8,2 | 100% |  |
| 2. Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | 100% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *уровень эффективности удовлетворительный.*

Предложения по внесению изменений в программу отсутствуют.

Администратор программы:

Глава Каменского

муниципального образования Кустодеева О.В.