**Отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы» за 2021 год**

Отчет об исполнении мероприятий программы

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Снижение потребления электроэнергии за счет применения энергоэффективных источников |  |
| Приобретение, установка электрооборудования, оплата за электроэнергию | В течение периода организованы следующие мероприятия: - оплата э/энергии трансформаторной подстанции, водонапорных башен;- текущий ремонт трансформаторной подстанции. |

Подпрограмма 2. «Обеспечение населения Каменского муниципального образования питьевой водой на 2019 – 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Обеспечение населения Каменского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности |  |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | В течение периода организованы следующие мероприятия: - выполнение и согласование ЗСО;- проведение санитарно-эпидемиологических исследований воды. |

Подпрограмма 3. «Содержание мест захоронения расположенных на территории Каменского муниципального образования на 2019 – 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения |  |
| Ремонт и содержание мест захоронения | В течение периода организованы следующие мероприятия: - Уборка территорий кладбищ от мусора. |

Подпрограмма 4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Каменском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для проживания населения Каменского муниципального образования |  |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Каменского муниципального образования | В течение периода организованы следующие мероприятия: - Уборка территории Каменского МО от мусора. |

Подпрограмма 5. «Организация благоустройства территории Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Каменского муниципального образования |  |
| Мероприятия по улучшению территории МО, обеспечению условий для отдыха и физического развития детей и молодежи | В течение периода организованы следующие мероприятия:- приобретение оборудования для детской площадки. |

Подпрограмма 6. «Содержание водонапорных башен в Каменском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Обеспечение бесперебойности работы системы водоснабжения |  |
| Содержание и текущий ремонт водонапорных башен | В течение периода организованы следующие мероприятия:- проведение текущего ремонта водонапорных башен;- изготовление межевых планов. |

Подпрограмма 7. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы** |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта МКД, соответствующего нормативным срокам проведения капитального ремонта |  |
| Проведение работ по восстановлению и повышению качества муниципального имущества, взносы за капитальный ремонт | - |

Анализ объема финансирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| ***Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»*** | ***449,7*** | ***427,3*** | ***95,0%*** |  |
| Задача 1. Снижение потребления электроэнергии за счет применения энергоэффективных источников | 449,7 | 427,3 | 95,0% |  |
| Приобретение, установка электрооборудования, оплата за электроэнергию | 449,7 | 427,3 | 95,0% | Неполное освоение средств образовалось в результате оплаты э/энергии за декабрь 2021г. в январе 2022г. |
| Итого по [подпрограмме 1](#Par20), в том числе: | 449,7 | 427,3 | 95,0% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 449,7 | 427,3 | 95,0% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Каменского муниципального образования питьевой водой на 2019 – 2023 годы»*** | ***1331,1*** | ***652,1*** | ***48,9%*** |  |
| Задача 1. Обеспечение населения Каменского муниципального образования чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности | 1331,1 | 652,1 | 48,9% |  |
| Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | 1331,1 | 652,1 | 48,9% | Неполное освоение средств образовалось в результате того, что срок поставки товара (система фильтрации воды), согласно заключенного договора от 27.12.2021г. №30 – 31.01.2022г. Монтаж системы фильтрации воды запланирован после поставки товара |
| Итого по [подпрограмме 2](#Par20), в том числе: | 1331,1 | 652,1 | 48,9% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 1331,1 | 652,1 | 48,9% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 3 «Содержание мест захоронения расположенных на территории Каменского муниципального образования на 2019 – 2023 годы»*** | ***510,2*** | ***10,2*** | ***1,9%*** |  |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения | 510,2 | 10,2 | 1,9% |  |
| Ремонт и содержание мест захоронения | 510,2 | 10,2 | 1,9% | Неполное освоение средств образовалось в результате того что, финансирование мероприятия ограждения кладбища предусмотрено 24.12.2021г., в связи с жатыми сроками, данное мероприятие перенесено на 2022 год |
| Итого по [подпрограмме 3](#Par20), в том числе: | 510,2 | 10,2 | 1,9% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 510,2 | 10,2 | 1,9% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в Каменском муниципальном образовании на 2019 - 2023 годы»*** | ***19,6*** | ***19,6*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для проживания населения Каменского муниципального образования | 19,6 | 19,6 | 100% |  |
| Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния Каменского муниципального образования | 19,6 | 19,6 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 4](#Par20), в том числе: | 19,6 | 19,6 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 19,6 | 19,6 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территории Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** | ***326,6*** | ***326,6*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории Каменского муниципального образования | 326,6 | 326,6 | 100% |  |
| Мероприятия по улучшению территории МО, обеспечению условий для отдыха и физического развития детей и молодежи | 326,6 | 326,6 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 5](#Par20), в том числе: | 326,6 | 326,6 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 230,3 | 230,3 | 100% |  |
| местный бюджет | 96,3 | 96,3 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 6 «Содержание водонапорных башен в Каменском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»*** | ***166,4*** | ***166,4*** | ***100%*** |  |
| Задача 1. Обеспечение бесперебойности работы системы водоснабжения | 166,4 | 166,4 | 100% |  |
| Содержание и текущий ремонт водонапорных башен | 166,4 | 166,4 | 100% |  |
| Итого по [подпрограмме 5](#Par20), в том числе: | 166,4 | 166,4 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 166,4 | 166,4 | 100% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| ***Подпрограмма 7 «Содержание водонапорных башен в Каменском муниципальном образовании на 2019 – 2023 годы»*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0%*** |  |
| Задача 1. Обеспечение бесперебойности работы системы водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Содержание и текущий ремонт водонапорных башен | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| Итого по [подпрограмме 5](#Par20), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |
| бюджет Иркутской области | 0,0 | 0,0 | - |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
| другие источники | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Итого по Программе | 2803,6 | 1602,2 | 57,1% |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя результативности** | **Еед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Исполнение, %** | **Пояснения** |
| **план на год** | **факт** |
| ***Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Каменского муниципального образования на 2019 - 2023 годы»*** |
| 1. Количество проб соответствующих требованиям | шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 2. Доля территории очищенной от мусора | % | 40 | 40 | 100% |  |
| 3. Количество приобретенных и установленных детских площадок | шт. | 3 | 3 | 100% |  |

Показатель эффективности реализации Программы – *уровень эффективности удовлетворительный.*

Предложения по внесению изменений в программу отсутствуют.

Администратор программы:

Глава Каменского

муниципального образования Кустодеева О.В.